| Do wykonania |  |  |  | Powierzchnia /ilość |  |  | Omówienie zakresu prac | Wielkość/ilość pracy - wg wykonawcy |  | Zamówienie inwestora (różnice kosztów wynikają z uśrednienia ofert innych wykonawców i Pana) | Koszt inwestora/zł | Oferta wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| demontaż wanny |  |  |  |  |  |  | (umywalkę zdejmę) |  |  | 80,00 | 80 | 90,00 zł |
| skucie glazury, tynku |  |  |  |  | 14,55 m2+ 2,94 m2 = ~17,5 m2 2,94 - ściana „tylna”, powierzchnie glazury mierzone wg dł.ścian |  | powierzchnia w rzeczywistości jest mniejsza od obliczonej przez Pana | 19.3 x 25 |  | 17.5 x 23 21x23 | 402,5 483 | 482.5zł |
| gruntowanie ścian |  |  |  |  | ~17,5 m2 |  |  | 19.3 x 3 |  | 17,5 x 2 | 35 | 58,00 zł |
| tynkowanie |  |  |  |  | 17,5 |  |  | 19.3 x 32 |  | 17,5 x 25 30 | 437,5/ 525 | 608,00 zł |
| punkt hydrauliczny |  |  |  |  | 3 |  | wanna, umywalka, pralka | 150 +150+100 |  | 380 | 380 | 400,00 zł |
| kucie w betonie |  |  |  |  | 3 mb |  |  | ok. 3 mb x 50 |  | 150 | 150 | 150,00 zł |
| punkt elektryczny |  |  |  |  | 3 |  | 2 gniazdka +oświetlenie lustra | 4 x 40 |  | 3 x 40 | 120 | 160,00 zł |
| montaż i omurowanie wanny |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 350 | 350,00 zł |
| glazura, bez tylnej ściany |  |  |  | 15 m2 |  |  |  | 15 x 70 |  | 15 x 60 70 | 900/ 1050 | 1 050,00 zł |
| terakota |  |  |  |  |  | 3 m2 |  | 3 x 70 |  | 3 x 60 | 180 | 210,00 zł |
| szpachlowanie + malowanie tylnej ściany, 8,7 m2 |  |  |  |  |  |  | + sufit ok. 4,5 m2 | 4.2 x35 |  | 8,7 x 28 32 | 243,6 | 147,00 zł |
| sufit podwieszony na gotowo |  |  |  | ------------------ |  |  | rezygnacja | 4,3 x 75 |  | ----------------------- | --------------- | 322.5zł |
| montaż lampek, gniazd |  |  |  | 2 |  |  | 2 gniazdka, bez lampek | 8 x 12 |  | 2 x 10 | 20 | 96,00 zł |
| montaż umywalki |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80 | 80,00 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~3400,0 | 4203.5 |

Ponadto  do omówienia: demontaż i montaż  piecyka (?), ew. odgrzybienie ściany za wanną i w sąsiednim pokoju koszt (ok. 100 zł).

Zakup materiałów

1. faktura			1389,24

2. castorama			  223,56

3. obi				    70,90

4. leroy			  104,80

5. obi				  132,77

6. obi				    77,82

7. obi				  132,88

8.castorama (zwroty)		  134,00

9. zakupy p.Tomka		  632,32

10. 10%			    63,23

Razem =			2961,52

Zaliczki 500 + 2000 		= 2500,00

Wydatki			   - 695,55

__________

1804,45

4376 – 1804,45 = 2571,55 + 150 = 2721,55