|  | Przed rozpoczęciem budowy: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | Znajdź działkę, dobry kredyt i notariusza. |
|  | 2. | Wnioski o odrolnienie działek oraz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składamy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy. |
|  | 3. | Działkę nieuzbrojoną musisz wyposażyć w niezbędne przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. W przypadku braku dostępu do sieci kanalizacyjnej należy na działce zainstalować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. |
|  | 4. | Odpowiedni dla Ciebie i dostosowany do WZ projekt domu możesz zlecić uprawnionemu architektowi lub zakupić gotowy projekt. |
|  | 5. | Budowę domu rozpoczniesz mając decyzję o pozwoleniu na budowę. W tym celu złóż odpowiednie dokumenty do właściwego organu, najczęściej starosty, w wyjątkowych przypadkach wojewody. |
|  | Przebieg budowy: |  |
|  | 1. | Możesz zaangażować firmy zajmujące się kompleksową budową domów. |
|  | 2. | Jeśli wolisz sam dobierać fachowców zacznij od firm zajmujących się kosztorysowaniem, geodezją, robotami ziemnymi. |
|  | 3. | Następnie zleć poszczególne prace zakładom murarskim, tynkarskim, dekarskim, ciesielsko-stolarskim. |
|  | 4. | Później roboty zlecisz firmom zajmującym się stolarką okienno-drzwiową, ocieplaniem budynków. |
|  | 5. | Wykonanie przyłączy powierzamy firmom zajmującym się instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, grzewczymi, gazowymi. |
|  | 6. | Pozostaje jeszcze wykończenie czyli m.in. układanie glazury i terakoty, sucha zabudowa, gipsowanie, malowanie, tapetowanie. |
|  | 7. | Prace przed domem możesz powierzyć firmom brukarskim i ogrodniczym. |
|  | O zakończeniu budowy domu powiadom Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jeśli w ciągu 21 dni Inspektorat nie zgłosi sprzeciwu możesz zamieszkać w swoim domu. |  |

********************************************

Wiadomość przesłana przez Grupę Onet.pl SA na zlecenie:

Grupa Onet.pl SA

ul. Gabrieli Zapolskiej 44

30-126 Kraków

http://www.onet.pl

********************************************

List został wysłany za zgodą użytkowników OnetPoczty

i zgodnie z jej regulaminem.

Weryfikacja listu:

http://poczta.onet.pl/mailing/91655963446395939806

Zasady wysyłania mailingu:

http://poczta.onet.pl/mailing/