Warszawa,     października 2010 r.

Umowa o wykonanie robót budowlanych

Umowa poniższa została zawarta między:

z jednej strony:

- p. Romanem i p. Marią Kowalczuk zamieszkałymi przy ul. Grochowskiej 335 m. 17 w Warszawie, występującymi razem lub osobno, zwanymi dalej Inwestorami,

a z drugiej strony:

- p. Januszem Prusaczyk, właścicielem i kierownikiem firmy pod nazwą: „Usługi Remontowo-Budowlane Prusaczyk Janusz” działającej i zarejestrowanej w Województwie Mazowieckim, Powiat Ostrołęcki, Gmina ……… pod adresem: ………………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. Wykonawca, PESEL …………….., NIP …………………., legitymuje się zaświadczeniem o wpisie do ewidencji przedsiębiorcy wystawionym przez Wójta Gminy Lelis nr………..

§ 1

Inwestorzy zlecają Wykonawcy wykonanie robót budowlanych (prac budowlanych), a Wykonawca przyjmuje to zlecenie i zobowiązuje się do ich wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania tzw. stanu zerowego domu mieszkalnego tj. m.in. ław, ścian fundamentowych i wylewki tzw. stanu zerowego na placu budowy położonym na działce ewid. nr 316 przy ul. Przejazd w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, Gmina Stare Babice, Województwo Mazowieckie, według projektu dostarczonego przez Inwestorów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

§ 3

1. W celu realizacji zobowiązania wymienionego w § 2 Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Inwestorami następujące roboty budowlane:

- wykopanie rowów pod ławy fundamentowe,

- wykonanie szalunków do wylania ław fundamentowych,

- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem oraz wylanie ław fundamentowych,

- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków cementowych według projektu wraz z izolacją pionową (położenie styropianu oraz folii kubełkowej), zabezpieczeniem izolującym odpowiednim środkiem chemicznym,

- rozprowadzenie podstawowych instalacji (rur) wod-kan. w obrębie ścian fundamentowych w uzgodnieniu z Inwestorami,

- wybudowanie od podstaw tarasu, schodów wejściowych i wyjściowych budynku,

- wypełnienie kubatury wybudowanych ścian fundamentowych oraz ich obsypanie z zewnątrz materiałem dostarczonym przez Inwestorów oraz jego zagęszczenie,

- wylanie warstwy betonu tzw. „chudziaka” o grubości nie mniejszej jak 10 cm,

oraz inne roboty przewidziane w projekcie architektonicznym dla wykonania tego etapu budowy domu mieszkalnego tj. stanu zerowego.

2. Wykonawca po zakończeniu robót wymienionych w § 2 uporządkuje teren budowlany na obszarze wytyczonym przez ściany fundamentowe stanu zerowego i w odległości 4 metrów na zewnątrz od nich.

§ 4

1. Roboty budowlane zostaną wykonane z dostarczonych przez Inwestorów materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających ważne świadectwa jakości.

2. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy materiałów budowlanych, w terminach uzgodnionych z wykonawcą.

3. Wykonawca zapewni, na własny koszt, wszelkie urządzenie i narzędzia niezbędne dla realizacji robót budowlanych (jak np. betoniarka, diax do cięcia metali i materiałów ściennych, piła spalinowa do drewna, zagęszczarka do ziemi i piachu, wibratory do betonu, wszelkie narzędzia i akcesoria budowlane i energetyczne niezbędne do prac budowlanych).

§ 5

Wykonawca pod rygorem sankcji finansowych, rozpocznie prace budowlane nie później niż: ……………………………………………. oraz zakończy prace budowlane i inne wymienione w niniejszej  umowie nie później niż …………………………… . Termin rozpoczęcia i zakończenia prac może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia prac  budowlanych nie później niż …………… .

§ 6

Inwestor udostępni Wykonawcy plac budowy i ujęcie wody oraz energii elektrycznej przed podjęciem prac w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

§ 7

Strony uzgodniły zapłatę Wykonawcy za wykonane prace budowlane w wysokości …………………………………………………. Wykonawca otrzyma zapłatę po zakończeniu wszelkich prac  budowlanych przewidzianych umową oraz po odebraniu ich przez Inwestora.

§ 8

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych na placu budowy sprawować będzie p. Janusz Kowal, zam. 05-092 Łomianki, ul. K.K. Baczyńskiego 18/18, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa zwany dalej Kierownikiem Budowy. Kierownik Budowy funkcjonuje do końca prac budowlanych i na bieżąco dokonuje m.in. kontroli wykonywanych robót budowlanych i właściwych wpisów w Dzienniku Budowy. Wykonawca realizuje uwagi i zalecenia Kierownika Budowy dotyczące postępu prac zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej. W przypadku zmiany osoby wykonującej funkcję Kierownika Budowy Inwestor powiadomi Wykonawcę niezwłocznie.

§ 9

1. Wykonawca ponosi finansową odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy od chwili przejęcia go od Inwestorów do zakończenia prac budowlanych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i jego przestrzeganie w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkie osoby pracujące na jego rzecz i związane z ich realizacją (warunki bhp, przepisy ochrony p.poż., warunki sanitarne i in.).

§ 10

Inwestor może odstąpić bez sankcji określonych w par. 12 od umowy jeśli:

- wykonawca opóźnia rozpoczęcie lub zakończenie robót budowlanych poza terminy określone w § 5,

- Wykonawca realizuje zlecenie Inwestora  w sposób sprzeczny z treścią umowy, i niezgodnie z zasadami i sztuką budowlaną,

- w trakcie odbioru stwierdzono istotne wady budowlane.

§ 11

W razie stwierdzenia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność ław i ścian fundamentowych Inwestor powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 14 dni od wykrycia wady. Jeśli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inwestora, Inwestor może żądać obniżenia zapłaty przewidzianej niniejszą umową.

§ 12

Wykonawca zapłaci Inwestorom karę umowną  w razie zwłoki terminowej w wykonaniu całości prac budowlanych w wysokości 0,5% za każdy dzień po upływie terminu ujętego w umowie.

§ 13

Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % sumy, uzgodnionej w par. 7 jako zapłata za całość robót budowlanych, w przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy bez podania przyczyn wymienionych w par.10 umowy.

§ 14

Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone przez strony jedynie w formie pisemnej jako aneksy do umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej mowie obowiązują przepisy Kodeksy cywilnego oraz Prawo Budowlane. Strony będą regulowały spory w drodze negocjacji przed wykorzystaniem drogi sądowej.

Maria Kowalczuk

Roman Kowalczuk					Janusz Prusaczyk

INWESTORZY						WYKONAWCA